DOCUMENTO DE PASO DE DISEÑO CONCEPTUAL A DISEÑO ESQUEMÁTICO

DE:	Consultor

Representante del consultor - cargo

Dirección del consultor

PARA:	Cliente

Representante del cliente - cargo

Dirección del cliente

CC:	Operador

Representante del operador - cargo

Dirección del operador

FECHA:	DD/MM/AAAA

ASUNTO:	Proyecto <Nombre> documento de gateway de Diseño de Concepto a Diseño Esquemático

Estimado/a <Cliente>,

En relación con el proyecto que el <Cliente> está desarrollando en <Ubicación del proyecto> <Proyecto>, se adjunta a continuación el documento de gateway de Diseño de Concepto a Diseño Esquemático.

Atentamente,

Inicial_____

Inicial_____

Inicial_____

Sr. <Nombre>

<cargo> - <Consultor>

INDEX OF ÍNDICE

- Preamble

- Proyecto description

- Alcance de este documento

- Metas y objetivo de este documento

- 50% Concept design submission

  - 50% design submission compliance gateway table

  - Definiciones

  - Planos de hitos

  - Comment-incorporated blueprints

  - Level B approval sheet

- 100% Concept design submission

  - 100% design submission compliance gateway table

  - Definiciones

  - Planos de hitos

  - Comment-incorporated blueprints

  - Level B approval sheet

- Conclusion and recommendation

Design submission compliance gateway table

| # | ELEMENT | VALOR / DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | INFORMACIÓN DE LA ETAPA |  |  |
| A1 | PROJECT | <Insertar> |  |
| A2 | WORK PACKAGE | <Insertar> |  |
| A3 | DESIGN STAGE | <Programming/Concept/Schematic/Detailed> |  |
| A4 | DESIGN STAGE MILESTONE | <50%/100%> |  |
| B | LISTA DE VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO |  |  |
| B1 | KICK OFF MEETING | HECHO |  |
| B2 | PROGRAM BRIEF TO DESIGNER | HECHO |  |
| B3 | SUB-STAGE E-WORKSHOPS | HECHO |  |
| B3 | SUB-STAGE WORKSHOP | HECHO |  |
| B4 | ALL SUB-STAGE DELIVERABLES INCLUDED | HECHO |  |
| B4 | TRACKER COMPLETED | HECHO |  |
| B5 | TRACKER COMMENTS INCORPORATED | HECHO |  |
| B6 | ALIGNMENT W/ FEASIBILITY & PREVIOUS STAGES | HECHO |  |
| B7 | SUB-STAGE COST TEST SUPERADO | HECHO |  |
| B8 | SUB-STAGE SCHEDULE TEST SUPERADO | HECHO |  |
| B9 | SUB-STAGE OPERATIONAL REQUIREMENTS SUPERADO | HECHO |  |

Definiciones

- Kick-off meeting realizado significa que el diseñador designado ha sido convocado a una reunión de kick-off con los grupos de interés pertinentes y existe una comprensión completa del brief del proyecto, del programa del proyecto, del calendario y del coste para ejecutar los trabajos y de la dinámica del proceso.

- Program brief to designer realizado significa que el programa de diseño del proyecto se ha compartido con el diseñador designado y existe pleno entendimiento del alcance de los requisitos de diseño.

- Sub-stage e-workshops / workshops realizados significa que se han llevado a cabo tanto los e-workshops electrónicos en línea como los workshops presenciales acordados durante la elaboración de la entrega de la etapa con los grupos de interés pertinentes, quedando disponibles los registros y las actas de reunión

- Tracker completado / comentarios incorporados significa que se dispone de un registro completo de todos los comentarios emitidos por los grupos de interés pertinentes, y que el mismo se ha utilizado para incorporar los comentarios acordados al entregable final

- La alineación con la viabilidad y las etapas anteriores significa que el entregable de diseño se ajusta a los requisitos derivados tanto de los mandatos/briefs del proyecto como del resultado de la subetapa anterior

- Prueba de coste de subetapa superada significa que existe una evaluación de coste alineada con el nivel de detalle de la etapa y que dicha evaluación concluye las proyecciones de coste dentro de los requisitos del proyecto

- Prueba de calendario de subetapa superada significa que la constructibilidad y las condiciones del diseño permiten una finalización sustancial y la entrega del proyecto dentro de los requisitos del proyecto

- Requisitos operativos de subetapa superados significa que el operador designado concluye que el entregable de diseño se ajusta a los requisitos operativos del proyecto.

Planos de hitos

Esta sección mostrará el entregable inicial (antes de comentarios) —vista, planos, boceto o documento— y la misma vista, planos, boceto o documento tras incorporar los comentarios acordados. Las adiciones o modificaciones se marcarán claramente con nubes de color para facilitar su identificación.

El <Consultor de Etapa>, sello y firma		El <Consultor Principal>, sello y firma

____________________				____________________

Nombre y apellidos, position				Nombre y apellidos, position

El <Director de Proyecto> sello y firma		El <Operador>, sello y firma

____________________				____________________

Nombre y apellidos, position				Nombre y apellidos, position

El <Cliente> sello y firma

____________________

Nombre y apellidos, position

Fin del documento